## Slide 1
WALLET PERÚ / RESUMEN DEL PROYECTO
Activar una wallet demo, sin perderse
Onboarding de tres pasos para personas que quieren iniciar pagos cotidianos de bajo monto; no mueve dinero real.
RETO
Guiar datos → OTP → PIN → bienvenida con saldo demo; sin revisión humana.
PARA QUIÉN
Persona que quiere empezar a realizar pagos cotidianos de bajo monto.
VALOR
Menos incertidumbre en el alta. Meta 8→3 min; MAU/CAC son objetivos, no resultados medidos.
ARQUITECTURA Y FLUJO
FRONTEND
React 19.3 · TS 6.0 Vite 8.3
API
Quarkus 3.40.1 JDK 25
DATOS
H2 en memoria fixtures sintéticos
OTP / MAIL
SMTP local → Mailpit 1.31.6 Podman · polling cada 3 s
→
→
→
DECISIONES · H2 vs. BD persistente: H2 para reset demo | Mailpit vs. correo real: captura local | Fixtures vs. KYC: solo sintéticos | Pagos: fuera de alcance
COBERTURA DEL RETO
W1–W6 no están definidos oficialmente en las fuentes: agrupación interna de capacidades del onboarding.
W
CAPACIDAD
ESTADO
IMPLEMENTACIÓN
EVIDENCIA
W1
Datos y fixtures
HECHO
Formulario, validación y búsqueda DNI/pasaporte sintético.
TC-01/02 · fixtures DNI y pasaporte
W2
Ciclo OTP
HECHO
4 dígitos · 5 min · 3 intentos · sin reenvío.
TC-03/05/06/07 · entrega local registrada
W3
PIN y wallet
HECHO
PIN de 4 dígitos; S/100 atómico e idempotente; rollback.
TC-08/09 · crédito único + rollback
W4
Bienvenida/eventos
HECHO
Nombre/saldo del API; polling 3 s; eventos con ID opaco.
TC-10/12 · UI y eventos REST
W5
Privacidad
PARCIAL
HMAC + sal, sin PII en logs; OTP visible en buzón de demo.
TC-11 parcial: aclarar criterio Mailpit
W6
Integración/aceptación
PARCIAL
Mailpit real y entorno limpio/E2E repetible pendientes.
2 recorridos manuales reportados; clean E2E pendiente
PEN 100 ficticios · no KYC, correo externo ni fondos reales · los objetivos de negocio aún no se validan con cohortes.
01 / PRODUCTO

## Slide 2
WALLET PERÚ / RUNBOOK + DEFENSA
Una demo reproducible. Límites a la vista.
Ejecución, evidencia, herramientas de IA y responsables en una página de consulta rápida.
01 · CÓMO EJECUTAR
JDK 25 · Node 26.9 / npm 11.19 · Podman 6.0.2
backend/.env.example: ONBOARDING_HMAC_KEY (32+ bytes), SMTP_HOST=127.0.0.1, SMTP_PORT=1025, FRONTEND_ORIGIN=localhost:5173. frontend: VITE_API_BASE_URL default localhost:8080/api/v1; .env.example no la declara.
Mailpit: podman run --rm --name wallet-demo-mailpit -p 127.0.0.1:8025:8025 -p 127.0.0.1:1025:1025 docker.io/axllent/mailpit:v1.31.6 API: .\mvnw.cmd quarkus:dev UI: npm ci · npm run dev
UI :5173 · API :8080/api/v1 · Health :8080/api/v1/q/health · Mailpit :8025
Fixtures sintéticos: DNI 11111111 Persona Sintética · Pasaporte P0000001 Pasaporte De Prueba
02 · EVIDENCIA Y PRUEBAS
14/14
REST
8/8
UI tests
Lint y build frontend: PASS · validado en este entorno.
HAPPY PATH: DNI y pasaporte con Mailpit; OTP → PIN → bienvenida S/100 (recorrido manual registrado). BORDES: sin coincidencia; OTP inválido/vencido/reusado/3 intentos; PIN inválido; doble crédito y rollback. TC-11 privacidad: PARCIAL; resolver si Mailpit puede contener OTP sintético legible.
03 · IA, MCP Y GUARDRAILS
PROMPT · patrón de implementación: flujo sin HITL, datos sintéticos, OTP limitado, PIN y crédito idempotente; el prompt literal no está versionado. SKILLS/PROMPTS · feature-intake-spec-checklist y workflows OpenSpec: propose/explore/apply/update/sync/archive. AGENTES · PM-PO, Architect, Developer, Discovery, OpenSpec, Chapter y Orchestrator configurados; no se atribuyen ejecuciones no registradas. MCP · manage_issues para trazabilidad; no es parte del runtime de la wallet. GUARDRAILS · sin secretos/PII, no pagos reales, tests y estado explícito de pendientes.
04 · TRADE-OFFS Y SIGUIENTE ITERACIÓN
NO SE HIZO · KYC, correo real, pagos/retiros, persistencia duradera ni seguridad productiva. H2 se borra al reiniciar. RIESGOS/DEUDA · OTP/PIN de 4 dígitos; inferencia indirecta del lookup; TC-11 Mailpit pendiente; demo-script y algunas especificaciones requieren reconciliarse. SIGUIENTE · E2E repetible desde entorno limpio, alinear DTOs/contrato, cerrar criterio de privacidad y actualizar el guion con evidencia real.
05 · EQUIPO Y CONTRIBUCIONES
NOMBRES: NO DOCUMENTADOS
PM
alcance, criterios y seguimiento
Producto
historia, prioridad y valor
Arquitecto
componentes, estados, contratos
Frontend
3 pantallas, validación, polling
Backend
API, OTP, H2, wallet idempotente
Testing
matriz, automatización, evidencia
Seguridad
PII, HMAC, riesgos y guardrails
Añadir nombres reales antes de entregar.
Tests locales: 14 REST + 8 UI; lint/build PASS · integración E2E limpia aún pendiente.
02 / OPERACIÓN